**회의 개요**

**1. 일시**: 2023. 09. 24. (일) 19:00 ~ 20:30 (90분)

**2. 장소**: 목포해양대 도서관 미팅 룸 B

**3. 참석** (총 4명)

- 해양컴퓨터공학과 정광혁, 이강기, 채지훈, 윤대현 (4명)

**4. 주요 안건**

- 작품계획서 요약 정리 및 세부 내용 조정

- 향후 계획 및 차후 안건 분담,

**회의 내용**

**1) 작품계획서 요약 정리 및 세부 내용 조정**

- 각자 맡아서 작성해온 것을 통합하여 하나의 한글 파일로 작성

- 각자 작성해온 부분 중에서 괜찮은 부분을 추려내어 사용

- 시간표, 게시판, 공지사항, 진로 탐색 기능의 큰 4가지 틀은 유지함

- 그 안에서 세부 기능들을 추려 사용

- 개발할 수 있으리라 판단된 부분만 추려서 개발할 기능 정리

- 디자인은 프로토타입이며 이는 변경될 수 있음을 고려했음

- 한글 파일 통합을 채지훈 학생이 맡고 나머지 학생은 내용을 통합하는데 집중

**2) 향후 계획 및 차후 안건 분담**

- 추석 이후 개발을 위해 추석 기간 동안 안드로이드 개발, Java Springboot 등 공부 예정

- 추석 이후 바로 개발 회의를 거쳐 개발 파트를 정한 후 개발 착수 예정

- 한 주 마다 개발 진행 상황을 보고 업무 강도 조절 등의 작업 수행 예정

**향후 과업**

**1. PowerPoint 프레젠테이션 제작 – 정광혁 담당 – 9월 19일 내용과 동일**

- 추석 이후 첫 수업인 10월 5일 당일 보고서 발표를 맡은 팀장이 담당

- 발표하는 사람이 프레젠테이션을 제작하는 것이 가장 좋을 거라고 판단함

- 이후 발표를 맡게 된 인원이 각자 프레젠테이션을 제작하기로 협의

**2, 개발 착수 – 정광혁, 이강기, 채지훈, 윤대현**

- 추석 이후부터 개발이 착수될 것을 고려함

- 각자 어느 정도 필요한 내용을 미리 공부하고, 활용하여 각 파트별 개발 예정

- 개발이 막히거나 어려운 부분이 있으면 회의 때 조절할 예정

- 일정에 맞게 꽤나 타이트하게 기능을 향상시켜 나갈 필요성 있음