**회의 개요**

**1. 일시**: 2023. 10. 05. (목) 19:00 ~ 20:30 (90분)

**2. 장소**: 목포해양대 도서관 미팅 룸 B

**3. 참석** (총 4명)

- 해양컴퓨터공학과 정광혁, 이강기, 채지훈, 윤대현 (4명)

**4. 주요 안건**

- 세부사항 확정하기

- 파트 분할(UI, 공지사항, 시간표, 게시판, 진로 탐색)

**회의 내용**

**1) 세부 사항 확정**

- 공지 사항 부분에서 웹 스크롤링 방식이 아닌, 직접 요약하고 링크로 넘겨주는 방식으로

- 서버를 따로 구동하는 것이 아닌 스탠드-얼론 형식의 앱 개발

- 4번 기능(진로 탐색)에 관한 정보 정리 – (학과교과목, 직업군)

- DB 변경 (MariaDB->MongoDB)

**2) 파트 분할**

- 일단 각 파트는 한 명씩 맡고 부족한 부분은 서로 보완해주기로 함(GitHub)

- 먼저 UI를 임시적으로 구현하여 빠르게 기능 부분을 테스트할 수 있게 함

- 모듈화를 통해 각자 모듈을 만들고 합치는 방식을 반복하기로 함

- 나머지 파트는 각자 분할하여 사용 (공지사항, 시간표, 게시판)

- 진로 탐색 기능은 다 같이 구현하기로 결정

**향후 과업**

**1, 개발 착수 – 정광혁, 이강기, 채지훈, 윤대현**

- UI: 정광혁 - 시간표: 채지훈 - 공지사항: 이강기 - 게시판: 윤대현

각자 모듈을 개발하고 합치는 방식으로 개발할 예정, 10월 12일 UI 점검 후 개발 조절