**회의 개요**

**1. 일시**: 2023. 11. 8. (수) 19:00 ~ 20:00 (60분)

**2. 장소**: 목포해양대 도서관 미팅 룸 B

**3. 참석** (총 4명)

- 해양컴퓨터공학과 정광혁, 이강기, 채지훈, 윤대현 (4명)

**4. 주요 안건**

- 중간개발 현황 확인 및 일정 추가 조정

- 마지막 기능인 진로 탐색 기능

**회의 내용**

**1) 중간개발 현황 확인 및 일정 추가 조정**

- 각자 현재 어디까지 진행되었고, 무엇을 우선시해야 할지 회의하여 정함

- 각자 맡은 파트는 개발이 거의 끝났으며, DB 연동이 최우선시 되어야 할 부분으로 결정됨

- 다음주까지 DB 제작과 연동을 끝내고 파트에 DB 부분을 적용하는 것을 목표로 함

- 마지막 진로 탐색 기능 개발 분할에 들어섰음

- 추가로 회의 일정을 늘리는 식으로 개발 진도를 맞추기 위해 좀 자주 이야기를 나누기로 함

- 개발 내용 중 마지막 기능인 진로 탐색 기능에 대하여 서로 의논하고, 어떤 방식이 가장 좋을지 이야기함

- 어떤 식으로 진로 탐색에 대한 질문을 할 것인지에 대한 이야기와 그 질문에 대한 값을 어떻게 정리하고 값을 처리할지에 대한 내용을 정함

- 나머지 구현 방식에 대한 이야기를 나누고 DB로 구현할 경우와 하드코딩할 경우 두 개로 생각하여 적합한 방식을 각 기능에 적용하기로 결정함

-

**향후 과업**

- **DB 개발**

- MySQL을 사용하여 DB 구현에 나섬

- 서버 구동에 문제가 없는지 확인 후 대안 검토

- 서버 구동에 문제 없을 시 DB 추가 변경

- **개발물에 DB 연동**

- 개발물에 만든 DB를 활용할 수 있게끔 수정

- 추가로 DB에 넣어야할 부분 있으면 DB에 수정 적용

- **개발 진도 분할**

- 마지막 기능인 진로 탐색 기능을 구현하기 위하여 분할에 들어섬